Bài 8

Thời gian: 15 phút
Người chủ trì: Scrum Master
Thành viên tham gia: Dev1, Dev2, Dev3

- Bảng ghi Daily Scrum

| Thành viên | Hôm qua tôi đã làm gì? | Hôm nay tôi sẽ làm gì? | Có trở ngại nào không? |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev1 | Hoàn thành giao diện đăng ký và API đăng ký | Tích hợp validate dữ liệu với cơ sở dữ liệu và test | Không |
| Dev2 | Hoàn thành API danh sách sản phẩm và phân trang | Tối ưu tốc độ truy vấn và kết nối API với UI | Gặp vấn đề với tốc độ truy vấn dữ liệu |
| Dev3 | Hoàn thành API thanh toán và ghi đơn hàng vào DB | Test thanh toán, kiểm tra tổng tiền | Gặp vấn đề kết nối API thanh toán |

- Trở ngại & giải pháp

| Trở ngại | Người gặp | Giải pháp đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định | Dev2 | Tối ưu lại truy vấn SQL, làm việc với nhóm database để cải thiện hiệu suất |
| Vấn đề kết nối API thanh toán | Dev3 | Liên hệ bộ phận API để kiểm tra log, xác định nguyên nhân và fix kết nối |

- Điều chỉnh tiến độ và kế hoạch

  - Dev2 sẽ tập trung tối ưu câu truy vấn trước khi kết nối với UI, Dev1 hỗ trợ test API liên quan nếu cần.

  - Dev3 phối hợp với Dev2 và bộ phận API để đảm bảo kết nối thanh toán ổn định.