# Bài 1

Product Owner: “Chào mọi người, cảm ơn đã tham gia buổi Sprint Review. Sprint Goal lần này là hoàn thiện tính năng Tạo nhóm học tập để người dùng có thể lập nhóm, mời thành viên và bắt đầu trao đổi.”

Developer: “Tiếp theo, em xin demo tính năng vừa hoàn thành.
Khi người dùng bấm Create Group, họ có thể nhập tên nhóm, mô tả và chọn ảnh đại diện. Sau khi bấm Submit, hệ thống sẽ tạo nhóm và hiển thị mã mời thành viên. Em cũng đã thêm tính năng kiểm tra trùng tên nhóm và thông báo lỗi nếu có.”

Stakeholder: “Cảm ơn phần demo. Tính năng hoạt động ổn, nhưng tôi đề xuất bổ sung bước xác nhận trước khi tạo nhóm để tránh người dùng bấm nhầm. Ngoài ra, phần mã mời có thể hiển thị thêm nút Copy cho tiện.”

PO: “Cảm ơn phản hồi. Nhóm sẽ ghi nhận và đưa yêu cầu này vào Product Backlog để sắp xếp ưu tiên trong Sprint tới.”

# Bài 2

a. Product Backlog Item (PBI)

PBI: Thêm bộ lọc xem thống kê theo ngày

User Story (Role - Goal - Benefit):
Là một trưởng phòng vận hành,tôi muốn có bộ lọc xem thống kê theo ngày hoặc trong 24 giờ gần nhất,để tôi có thể xem dữ liệu chi tiết và theo dõi hoạt động người dùng chính xác hơn.

b. Acceptance Criteria (AC)

- AC1 - Lọc theo ngày cụ thể

  - Given người dùng đang ở trang thống kê

  - When người dùng chọn một ngày trong lịch

  - Then hệ thống hiển thị thống kê hoạt động đúng trong ngày đó

- AC2 - Lọc theo “24 giờ gần nhất”

  - Given người dùng đang xem thống kê

  - When người dùng chọn bộ lọc “24 giờ gần nhất”

  - Then hệ thống tính toán và hiển thị dữ liệu hoạt động của 24 giờ tính từ thời điểm hiện tại

- AC3 - Không có dữ liệu

  - Given ngày được chọn không có dữ liệu hoạt động

  - When người dùng áp dụng bộ lọc

  - Then hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu cho ngày đã chọn” thay vì biểu đồ trống

# Bài 3

Ứng dụng quản lý công việc

a. Timeline Sprint (14 ngày)

- Ngày 1: Họp Sprint Planning, thống nhất Sprint Goal và phân chia task.

- Ngày 2: Hoàn thành thiết kế UI trang thống kê.

- Ngày 3: Bắt đầu lập trình tính năng “Biểu đồ thống kê theo tuần”.

- Ngày 4: Dev hoàn thiện API lấy dữ liệu hoạt động.

- Ngày 5: Tích hợp API với giao diện biểu đồ.

- Ngày 6: Xuất hiện bug dữ liệu hiển thị sai trên biểu đồ.

- Ngày 7: Fix bug, review code nội bộ.

- Ngày 8: Stakeholder gửi thêm yêu cầu hiển thị chi tiết từng ngày.

- Ngày 9: PO đánh giá độ ưu tiên và cân nhắc thêm yêu cầu vào Sprint.

- Ngày 10: Dev bổ sung bộ lọc ngày theo yêu cầu mới.

- Ngày 11: Test toàn bộ module thống kê.

- Ngày 12: Chuẩn bị tài liệu demo.

- Ngày 13: Sprint Review - Demo chức năng cho Stakeholder.

- Ngày 14: Sprint Retrospective - tổng kết và đánh giá Sprint.

b. 5 sự kiện quan trọng trong Sprint

1. Ngày 4 - Hoàn thành API dữ liệu hoạt động

Mô tả: Backend hoàn thành API trả về thống kê theo tuần.
Ảnh hưởng: Tích cực - Cho phép Front-end bắt đầu tích hợp sớm hơn dự kiến.
Bài học: Hoàn thành phần kỹ thuật cốt lõi sớm giúp giảm rủi ro tích hợp cuối Sprint.

2. Ngày 6 - Xuất hiện bug biểu đồ hiển thị sai dữ liệu

Mô tả: Biểu đồ thống kê hiển thị số liệu không khớp do API trả về thiếu trường “activity_time”.
Ảnh hưởng: Tiêu cực - Mất 1 ngày để phân tích và sửa bug, ảnh hưởng tiến độ.
Bài học: Cần thống nhất format dữ liệu giữa Front-end và Back-end ngay từ đầu Sprint.

3. Ngày 8 - Stakeholder phát sinh yêu cầu mới

Mô tả: Trưởng phòng vận hành yêu cầu thêm tính năng xem thống kê theo ngày.
Ảnh hưởng: Tiêu cực nhẹ - Làm tăng phạm vi công việc, PO phải cân nhắc lại ưu tiên.
Bài học: Phát sinh yêu cầu giữa Sprint là bình thường; quan trọng là quản lý phạm vi và ưu tiên.

4. Ngày 10 - Thêm bộ lọc xem theo ngày

Mô tả: Dev bổ sung bộ lọc xem thống kê theo ngày.
Ảnh hưởng: Tích cực - Giúp sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tế hơn, tăng giá trị cho Stakeholder.
Bài học: Đội ngũ linh hoạt thích ứng với thay đổi giúp nâng cao giá trị sản phẩm.

5. Ngày 13 - Sprint Review với Stakeholder

Mô tả: Nhóm demo tính năng Weekly + Daily Filter; Stakeholder đánh giá tốt và đề xuất tối ưu UI.
Ảnh hưởng: Tích cực - Nhận phản hồi sớm để cải thiện sản phẩm.
Bài học: Sprint Review là cơ hội quan trọng để đảm bảo sản phẩm đi đúng hướng và tối ưu giá trị.

# Bài 4

Mad - Sad - Glad phù hợp nhất khi tinh thần team đang xuống dốc và mọi người ngại chia sẻ, vì kỹ thuật này tập trung trực tiếp vào cảm xúc thật của từng thành viên. Nhờ phân nhóm cảm xúc (nộ - ai – hỷ), team có không gian an toàn để trút bỏ stress và nói ra điều họ đang “giữ trong lòng”. Từ những điều thuộc nhóm Mad và Sad, Scrum Master dễ dàng dẫn dắt phân tích root-cause của bug dồn cuối Sprint hoặc việc QA quá tải. Những điểm Glad giúp team thấy lại điều tích cực để khôi phục năng lượng. Các kỹ thuật khác như Start–Stop–Continue hay 4Ls mang tính hành động nhiều hơn nhưng lại không khai thác chiều sâu cảm xúc; Sailboat thì phù hợp định hướng tương lai, còn Timeline thiên về diễn biến sự kiện - không giải quyết được vấn đề tâm lý đang âm của cả team.

# Bài 5

(A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

- Xác nhận tính năng Dashboard thống kê hoạt động hoạt động đúng theo yêu cầu trong Sprint Goal.

- Trình bày cho Stakeholders cách hiển thị biểu đồ, số lượng nhiệm vụ hoàn thành, và mức độ hoạt động theo tuần.

- Thu thập phản hồi về giao diện, cách trình bày dữ liệu, độ dễ đọc của biểu đồ.

- Xác định các ý tưởng cải tiến hoặc nhu cầu bổ sung như lọc theo ngày, tùy chọn thời gian, hoặc xem chi tiết hơn.

- Đảm bảo Stakeholders đồng ý rằng tính năng đủ giá trị để triển khai trong bản release tiếp theo.

(B) 1 phút mở đầu cuộc họp

Product Owner mở đầu (20-25 giây)

“Chào mọi người, cảm ơn đã tham gia buổi Sprint Review. Sprint Goal lần này là hoàn thiện phần Dashboard thống kê hoạt động để người dùng có thể theo dõi số lượng task hoàn thành theo tuần. Lý do nhóm chọn tính năng này là vì nó nằm trong top các nhu cầu quản lý hiệu suất của khách hàng doanh nghiệp. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày bản demo và mong nhận được phản hồi từ mọi người.”

Scrum Master (15-20 giây)

“Buổi Review hôm nay kéo dài khoảng 25 phút. Chúng ta sẽ demo trong 10 phút, sau đó dành thời gian còn lại để trao đổi, phản hồi và thống nhất hướng đi tiếp theo. Mọi người có thể đặt câu hỏi bất cứ lúc nào nhưng vui lòng giữ đúng chủ đề để đảm bảo thời lượng.”

Dev Lead (15-20 giây)

“Trong phần demo hôm nay, tôi sẽ giới thiệu giao diện Dashboard, biểu đồ thống kê theo tuần, phần tính tổng số nhiệm vụ đã hoàn thành và một tình huống xử lý dữ liệu trống. Demo dùng dữ liệu thật từ môi trường staging để đảm bảo tính chính xác.”

(C) Dev demo tính năng (mô tả chi tiết 6-8 câu)

- Dev mở ứng dụng lên và điều hướng đến tab Dashboard từ thanh menu bên trái.

- Màn hình Dashboard xuất hiện với biểu đồ cột hiển thị số lượng nhiệm vụ hoàn thành trong 7 ngày gần nhất; Dev giới thiệu dữ liệu đang dùng từ môi trường staging.

- Dev chỉ vào từng cột của biểu đồ để cho thấy tooltip hiện ra với số lượng task cụ thể theo từng ngày.

- Tiếp theo, Dev kéo xuống phần “Tổng số nhiệm vụ hoàn thành” và cho thấy số liệu tự động cập nhật mỗi khi có hoạt động mới phát sinh.

- Dev trình diễn luồng cập nhật: mở trình duyệt khác, hoàn thành một task mẫu, sau đó quay lại Dashboard và nhấn Refresh để cho Stakeholders thấy số liệu tăng lên.

- Dev mô phỏng tình huống lỗi: chọn tuần không có dữ liệu (tuần trống) để kiểm tra. Dashboard hiển thị thông báo “Không có dữ liệu trong tuần này”, thay vì để biểu đồ trắng.

- Dev giải thích thêm rằng biểu đồ và số liệu đều lấy qua API real-time và đã xử lý trường hợp API trả về null hoặc rỗng.

- Cuối cùng, Dev hỏi Stakeholders xem có muốn xem chi tiết hơn, chẳng hạn theo ngày hoặc theo từng thành viên, để ghi nhận cho Sprint tiếp theo.

# Bài 6

(A) Tên buổi Retrospective + Kỹ thuật sử dụng

Tên Retro: “Boost the Flow - Tăng tốc luồng công việc Sprint”
Kỹ thuật sử dụng:

- 4Ls (Liked - Learned - Lacked - Longed For)  giúp team nêu vấn đề thực tế mà không gây căng thẳng.

- Start - Stop - Continue  dùng ở phần cuối để chuyển ý kiến thành hành động cụ thể.

Hai kỹ thuật này kết hợp tốt khi team “vui vẻ nhưng ít ý kiến cải tiến”, giúp mở miệng chia sẻ rồi đi đến hành động.

(B) Agenda chi tiết cho buổi Retrospective (90 phút)

1. Mở đầu - Icebreaker (10 phút)

- Scrum Master tạo không khí thoải mái (trò mini: “One word about this Sprint”)

- Nhắc mục tiêu: cải thiện quy trình, không đổ lỗi.

2. Thu thập ý kiến bằng kỹ thuật 4Ls (20 phút)

- Mỗi thành viên viết ý kiến vào 4 cột:
Liked, Learned, Lacked, Longed For

- Thời gian chia:

  - Viết sticky: 7 phút

  - Dán lên bảng & đọc nhanh: 13 phút

3. Thảo luận & gom nhóm vấn đề (15 phút)

- Scrum Master gom các ý trùng vào nhóm:

  - Nhóm 1: Daily Scrum trễ

  - Nhóm 2: Bug báo muộn

  - Nhóm 3: Spillover

  - Nhóm 4: Thiếu ý kiến cải tiến

- Team bỏ phiếu chọn top 2-3 vấn đề quan trọng nhất.

4. Phân tích nguyên nhân (Root Cause) (15 phút)

- Với từng vấn đề ưu tiên, SM dẫn dắt hỏi:
“Tại sao xảy ra?”, dùng 5 Whys hoặc Fishbone.

5. Chuyển sang kỹ thuật Start - Stop - Continue (20 phút)

- Từ nguyên nhân gốc, team viết ra hành động thuộc 3 nhóm:
Start (bắt đầu làm), Stop (ngừng làm), Continue (tiếp tục làm).

- Scrum Master định nghĩa các hành động có thể thực hiện ngay Sprint sau.

6. Kết thúc & chốt Action Items (10 phút)

- Gắn người chịu trách nhiệm

- Xác định thời hạn

- Xác định cách đo lường

- Scrum Master tổng kết tinh thần tích cực và cảm ơn đội.

(C) 5 Action Items cụ thể (RÕ: Ai - Làm gì - Khi nào - Đo thế nào)

1. Dev Lead - Thiết lập quy tắc “Cut-off time” cho code

- Làm gì: Mọi Dev phải hoàn thành task dev trước 17h ngày thứ N-2 để Tester test không bị dồn.

- Khi nào: Áp dụng từ Sprint kế tiếp.

- Đo lường: Test Leader kiểm tra số bug phát sinh ngày cuối Sprint  giảm ít nhất 40%.

2. Scrum Master - Siết thời gian Daily đúng 15 phút

- Làm gì: Nhắc giờ bắt đầu, ai đến trễ hơn 2 phút trả lời sau cùng.

- Khi nào: Bắt đầu ngay từ ngày 1 Sprint tiếp theo.

- Đo lường: Tỷ lệ buổi Daily bắt đầu đúng giờ đạt 90%.

3. Tester Lead - Tạo form báo bug chuẩn

- Làm gì: Chuẩn hóa template: bước tái hiện, expected result, screenshot, log.

- Khi nào: Hoàn tất trong 2 ngày đầu Sprint.

- Đo lường: Thời gian Dev mất để tái hiện bug giảm 30%.

4. Dev Team - Tạo quy tắc Peer Review trước khi giao QA

- Làm gì: Mỗi task phải được 1 Dev khác review trước khi chuyển QA.

- Khi nào: Áp dụng ngay Sprint sau.

- Đo lường: Số bug basic (UI/logic đơn giản) giảm 50%.

5. Scrum Master - Mở “Improvement Corner” trong mỗi Retro

- Làm gì: Thêm 5 phút cuối Retro để mọi thành viên đề xuất 1 cải tiến tuần sau.

- Khi nào: Áp dụng từ Retro tới.

- Đo lường: Số ý kiến cải tiến tăng từ 2  ít nhất 6 ý kiến/Sprint.

# Bài 7

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm dễ dẫn dắt (1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start - Stop - Continue | 30-60 phút | - Team hiểu nhau, đang ổn định - Muốn ra action items nhanh - Có vấn đề rõ ràng cần cải tiến | - Tạo hành động cụ thể, rõ ràng - Dễ ra quyết định - Đơn giản, quen thuộc | - Ít đào sâu cảm xúc - Khó khơi gợi chia sẻ nếu team ít nói | 5 |
| Sailboat | 45-75 phút | - Team cần nhìn toàn cảnh Sprint - Muốn phân tích goal - impediments - risks - Muốn tạo thảo luận tích cực | - Hình ảnh trực quan, dễ hiểu - Giúp thấy rõ mục tiêu, rủi ro, cơ hội | - Ít tập trung vào chi tiết kỹ thuật - Dài, cần thời gian để dẫn dắt | 4 |
| Mad - Sad - Glad | 30-60 phút | - Team đang mệt mỏi, stress, không khí “âm” - Thành viên ngại nói thật - Cần khai thác cảm xúc và root-cause | - Khơi gợi cảm xúc thật - Tạo không gian an toàn để nói thẳng - Dễ phát hiện nguyên nhân ẩn | - Nếu dẫn dắt không khéo, dễ sa vào “kể khổ” - Ít tạo ra action items nếu không có follow-up | 3 |
| 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed For) | 45-75 phút | - Team cần nhìn cả tích cực lẫn thiếu sót - Sprint có nhiều dữ liệu, cần gom ý kiến có cấu trúc - Team ít chia sẻ nhưng vẫn hợp tác | - Cân bằng tích cực - tiêu cực - Tạo không khí nhẹ nhàng - Không gây áp lực đổ lỗi | - Dễ loãng, nhiều ý kiến nhỏ - Cần thời gian gom nhóm lại | 4 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 40-70 phút | - Team muốn tối ưu quy trình - Đã chạy được vài Sprint và muốn “tinh chỉnh” workflow - Cần tập trung cải tiến dần dần | - Cực tốt để tối ưu quy trình dài hạn - Dễ biến ý tưởng thành cải tiến nhỏ liên tục | - Ít phù hợp với team stress hoặc đang có vấn đề căng thẳng - Không đi sâu nguyên nhân | 4 |

# Bài 8

[Bài tập] Giải quyết vấn đề của team trong Retrospective

(A) Bạn sẽ nói gì đầu tiên để lấy lại không khí?

“Mọi người ơi, chúng ta tạm dừng một chút nhé. Mục tiêu của Retro là cải thiện quy trình chứ không phải đánh giá cá nhân. Chúng ta đều muốn Sprint sau tốt hơn, nên mình đề nghị quay lại đúng tinh thần: tôn trọng - lắng nghe - không đổ lỗi. Chúng ta cùng reset lại năng lượng và tiếp tục theo format đã thống nhất.”

“Từ giờ, mọi người sẽ có 3 phút viết ý kiến im lặng lên sticky notes để không ai bị gián đoạn.”

(B) Bạn dùng kỹ thuật nào để mọi người không đổ lỗi cá nhân?

Kỹ thuật: Silent Writing + Timeline

Vì sao?

- Silent writing: giảm tranh luận, mỗi người viết ý kiến thay vì nói trực tiếp.

- Timeline (Sprint Timeline): giúp tập trung vào sự kiện thay vì con người, giảm đổ lỗi cá nhân.

Cách làm

- Phát sticky notes.

- Cho 3 phút viết im lặng các sự kiện quan trọng trong Sprint.

- Dán lên bảng theo dòng thời gian.

- Scrum Master hỏi:

  - “Sự kiện nào gây ảnh hưởng tới tiến độ?”

  - “Nguyên nhân nằm ở quy trình, công cụ hay thông tin?”

  - “Giải pháp nào giúp lần sau tốt hơn?”

Toàn bộ chuyển từ ‘ai sai?’  ‘điều gì xảy ra?’

(C) 3 câu nói “thần chú” bạn sẽ dùng khi có người đổ lỗi

- “Chúng ta hãy tập trung vào vấn đề, không phải cá nhân. Điều gì trong quy trình có thể cải thiện?”

- “Nguyên nhân gốc là gì? Nếu đổi người khác vào, quy trình hiện tại có tránh được vấn đề không?”

- “Retro không phải để chỉ ra ai đúng - ai sai, mà là để tìm cách Sprint sau tốt hơn. Mình đề nghị đổi câu hỏi từ ‘tại sao bạn…’ sang ‘lần sau chúng ta có thể làm gì khác?’.”

(D) Action Items để giải quyết tận gốc vấn đề đổ lỗi

| Vấn đề | Action Item | Người phụ trách | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev - Tester đổ lỗi nhau | Thiết lập Definition of Ready và Definition of Done rõ ràng cho Dev + QA | Scrum Master, Dev Lead, QA Lead | Sprint kế tiếp |
| PO chen ngang | PO chỉ phát biểu trong phần dành cho PO. Quy tắc mới: ai giơ tay mới được phát biểu | Scrum Master | Áp dụng ngay |
| Chơi điện thoại | Team thống nhất quy tắc “Focus time”: không cầm điện thoại trừ trường hợp khẩn | Cả team | Sprint kế tiếp |
| Mâu thuẫn không kiểm soát | Thêm checkpoint 5 phút “Xả căng thẳng tích cực” trong mỗi Retro | Scrum Master | Sprint kế tiếp |
| Giao tiếp kém rõ ràng | Áp dụng Daily Scrum Template để tránh hiểu lầm giữa Dev - Tester | Scrum Master | 1 tuần |

✅ Tổng kết kịch bản xử lý trong buổi Retro (chi tiết từng phút)

Phút 0-1:
Bạn dừng buổi họp, nhắc lại mục tiêu Retro  “không đổ lỗi - tập trung cải tiến”.

Phút 1-4:
Cho cả team silent writing  giảm xung đột và reset tâm lý.

Phút 5-12:
Thu sticky notes, tổ chức Sprint Timeline  phân tích theo sự kiện.

Phút 12-20:
Giải thích bằng 3 câu “thần chú” khi có người nhắc lại lỗi cá nhân.

Phút 20-25:
Team thảo luận giải pháp  tập trung hệ thống & quy trình.

Phút 25-30:
Scrum Master chốt Action Items rõ người - rõ deadline.