Bài 5

- Sử dụng các phương pháp ước lượng

  - Tạo công việc

    - Task

      - Tạo UI(3h)

      - Tạo API(4h)

      - Validate(2h)

      - Kiểm thử(2h)

| Tên thành viên | Đánh giá |
| --- | --- |
| A | 3 |
| B | 2 |
| C | 3 |
| D | 3 |

    - Kết luận: 3

  - Xóa công việc

    - Task

      - Tạo UI(2h)

      - Tạo API(3h)

      - Kiểm thử(1h)

| Tên thành viên | Đánh giá |
| --- | --- |
| A | 2 |
| B | 1 |
| C | 2 |
| D | 2 |

    - Kết luận: 2

  - Chỉnh sửa công việc

      - Tạo UI(3h)

      - Tạo API(4h)

      - Đồng bộ UI với backend(3h)

      - Kiểm thử(3h)

| Tên thành viên | Đánh giá |
| --- | --- |
| A | 5 |
| B | 3 |
| C | 5 |
| D | 5 |

    - Kết luận: 5

  - Đánh dấu hoàn thành

    - Task:

      - Tạo UI(1h)

      - Tạo API(2h)

      - Đồng bộ UI với backend(1h)

      - Kiểm thử(1h)

| Tên thành viên | Đánh giá |
| --- | --- |
| A | 2 |
| B | 3 |
| C | 2 |
| D | 2 |

    - Kết luận: 2

  - Tìm kiếm và lọc công việc

    - Task

      - Tạo UI(4h)

      - Tạo AP(4h)

      - Kết quả tìm kiếm(3h)

      - Gợi ý tìm kiếm(3h)

      - Kiểm thử(2h)

| Tên thành viên | Đánh giá |
| --- | --- |
| A | 5 |
| B | 8 |
| C | 5 |
| D | 5 |

    - Kết luận: 5

- Xác định mục tiêu Sprint: Hoàn thiện các chức năng quản lý công việc cơ bản gồm: tạo công việc, chỉnh sửa, xóa, đánh dấu hoàn thành, và tìm kiếm/lọc công việc.

- Lập kế hoạch phân chia công việc

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| Tạo công việc | 3 |
| Xóa công việc | 2 |
| Chỉnh sửa công việc | 5 |
| Đánh dấu hoàn thành | 2 |
| Tìm kiếm & lọc | 5 |
| Tổng cộng | 17 SP |

- Sử dụng Velocity:Tổng 17SP, nhóm đánh giá khả thi