Bài 8

Dữ liệu từ Sprint 1:

- User Story 1: 5 điểm Story (Hoàn thành)

- User Story 2: 8 điểm Story (Hoàn thành)

- User Story 3: 3 điểm Story (Không hoàn thành)

Dữ liệu từ Sprint 2:

- User Story 4: 13 điểm Story (Hoàn thành)

- User Story 5: 5 điểm Story (Hoàn thành)

- User Story 6: 8 điểm Story (Không hoàn thành)

- Tính Velocity của nhóm:

  - Sprint 1: 13SP

  - Sprint 2: 18SP

  - Velocity trung bình: 15,5SP

- Sử dụng Velocity để lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo: Lấy 15SP cho Sprint tiếp theo để an toàn