Bài 5

Ứng dụng mua sắm trực tuyến

- Sprint gồm có

| Sprint | Đánh giá múc độ | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký | High | 1 tuần |
| Đăng nhập | High | 1 tuần |
| Thêm sản phẩm | Medium | 2 tuần |
| Xem chi tiết sản phẩm | Medium | 1 tuần |
| Xem danh sách sản phẩm | High | 3 tuần |
| Tìm kiếm sản phẩm | Medium | 1 tuần |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | High | 3 tuần |
| Thanh toán | High | 1 tuần |
| Đánh giá | Low | 1 tuần |

- Sprint planning

| Sprint | Task | Dev |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký | Thiết kế giao diện đăng ký | Dev1 |
|  | Validate dữ liệu | Dev1 |
|  | Tạo DB User | Dev1 |
|  | Tạo API đăng ký | Dev1 |
|  | Test đăng ký | Dev1 |
| Đăng nhập | Thiết kế giao diện đăng nhập | Dev1 |
|  | Validate dữ liệu | Dev1 |
|  | Tạo API đăng nhập | Dev1 |
|  | Test đăng nhập | Dev1 |
| Thêm sản phẩm | Thiết kế giao diện thêm sản phẩm | Dev2 |
|  | Validate dữ liệu sản phẩm | Dev2 |
|  | Tạo DB Product | Dev2 |
|  | Tạo API thêm sản phẩm | Dev2 |
|  | Upload ảnh sản phẩm | Dev2 |
|  | Test thêm sản phẩm | Dev2 |
| Xem chi tiết | Thiết kế UI xem chi tiết | Dev2 |
|  | Tạo API lấy chi tiết sản phẩm | Dev2 |
|  | Load ảnh sản phẩm | Dev2 |
|  | Test chức năng | Dev2 |
| Danh sách sản phẩm | Thiết kế UI danh sách sản phẩm | Dev2 |
|  | API danh sách sản phẩm | Dev2 |
|  | Phân trang | Dev2 |
|  | Test danh sách | Dev2 |
| Tìm kiếm | Tạo API tìm kiếm | Dev2 |
|  | Filter theo tên | Dev2 |
|  | Kết nối UI với ô tìm kiếm | Dev2 |
|  | Test tìm kiếm | Dev2 |
| Giỏ hàng | Tạo DB Cart | Dev3 |
|  | Tạo API thêm sản phẩm vào giỏ | Dev3 |
|  | Xử lý số lượng | Dev3 |
|  | UI nút “Add to Cart” | Dev3 |
|  | Test giỏ hàng | Dev3 |
| Thanh toán | Thiết kế UI thanh toán | Dev3 |
|  | Tạo API thanh toán | Dev3 |
|  | Tính tổng tiền | Dev3 |
|  | Ghi đơn hàng vào DB | Dev3 |
|  | Test thanh toán | Dev3 |
| Đánh giá | Tạo DB Review | Dev3 |
|  | Tạo API đánh giá | Dev3 |
|  | Hiển thị đánh giá trên UI | Dev3 |
|  | Test đánh giá | Dev3 |

- Sprint review

| Sprint | Sprint Goal | Demo chức năng | Feedback giả định từ PO | Kết luận Sprint Goal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký | Cho phép người dùng tạo tài khoản | UI đăng ký + validate + API + DB | Giao diện đẹp, validate ổn, DB lưu đúng | Sprint Goal đạt, chức năng hoàn thành |
| Đăng nhập | Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống | UI đăng nhập + validate + API | Token hoạt động tốt, login nhanh, không lỗi session | Sprint Goal đạt |
| Thêm sản phẩm | Chủ shop có thể thêm sản phẩm vào hệ thống | UI thêm sản phẩm + validate + API + upload ảnh + DB | Upload ảnh ổn, dữ liệu lưu đúng, cần thêm preview ảnh trước khi submit | Sprint Goal đạt, bổ sung preview ảnh vào backlog |
| Xem chi tiết sản phẩm | Người dùng xem chi tiết sản phẩm | UI chi tiết sản phẩm + API + load ảnh | Tên, giá, mô tả hiển thị đúng, load ảnh nhanh | Sprint Goal đạt |
| Xem danh sách sản phẩm | Người dùng xem toàn bộ danh sách sản phẩm | UI danh sách + API + phân trang + kết nối UI | Danh sách hiển thị đầy đủ, phân trang hoạt động tốt | Sprint Goal đạt |
| Tìm kiếm sản phẩm | Người dùng tìm kiếm sản phẩm theo tên | API tìm kiếm + filter + kết nối UI | Search chính xác, trả kết quả đúng, không lặp | Sprint Goal đạt, nên thêm filter theo giá/từ khóa khác |
| Giỏ hàng | Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Tạo bảng Cart + API thêm vào giỏ + quantity + UI nút Add to Cart | Thêm giỏ hàng chính xác, số lượng thay đổi đúng | Sprint Goal đạt |
| Thanh toán | Người dùng thanh toán đơn hàng | UI thanh toán + API + tính tổng tiền + ghi đơn hàng vào DB | Thanh toán thành công, tổng tiền đúng, nên thêm email confirmation | Sprint Goal đạt, bổ sung gửi email vào backlog |
| Đánh giá sản phẩm | Người dùng đánh giá sản phẩm sau khi mua | Tạo bảng Review + API + validate nội dung + hiển thị UI | Đánh giá hiển thị đúng, nên thêm rating sao | Sprint Goal đạt, bổ sung rating vào backlog |

- Sprint retrospective

| Sprint | Đạt được | Chưa được | Cải tiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký | UI rõ ràng, validate ổn, DB lưu đúng | Một số lỗi hiển thị thông báo lỗi | Thêm thông báo lỗi chi tiết cho người dùng |
| Đăng nhập | UI rõ ràng, validate ổn |  |  |
| Thêm sản phẩm | Upload ảnh & API hoạt động tốt | Chưa có preview ảnh trước khi thêm | Thêm tính năng preview ảnh trước khi submit |
| Xem chi tiết sản phẩm | UI đẹp, load nhanh | Một số hình ảnh chưa load | Tối ưu tốc độ load ảnh, lazy load |
| Xem danh sách sản phẩm | Phân trang ổn, API trả đúng dữ liệu | Giao diện chưa hiển thị số lượng sản phẩm | Hiển thị tổng số sản phẩm trong danh sách |
| Tìm kiếm | Search chính xác, trả kết quả đúng | Chưa có filter | Thêm filter theo giá, category trong Sprint tiếp theo |
| Giỏ hàng | Add to cart & quantity hoạt động đúng | Một số lỗi cập nhật số lượng | Fix lỗi update quantity và thêm thông báo thành công |
| Thanh toán | Thanh toán đúng tổng tiền, DB lưu chính xác |  |  |
| Đánh giá | Review hiển thị đúng | Chưa có rating sao | Thêm hệ thống rating sao cho sản phẩm |

- Daily scrum

Thời gian: 15 phút
Người chủ trì: Scrum Master
Thành viên tham gia: Dev1, Dev2, Dev3

  - Bảng ghi Daily Scrum

| Thành viên | Hôm qua tôi đã làm gì? | Hôm nay tôi sẽ làm gì? | Có trở ngại nào không? |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev1 | Hoàn thành giao diện đăng ký và API đăng ký | Tích hợp validate dữ liệu với cơ sở dữ liệu và test | Không |
| Dev2 | Hoàn thành API danh sách sản phẩm và phân trang | Tối ưu tốc độ truy vấn và kết nối API với UI | Gặp vấn đề với tốc độ truy vấn dữ liệu |
| Dev3 | Hoàn thành API thanh toán và ghi đơn hàng vào DB | Test thanh toán, kiểm tra tổng tiền | Gặp vấn đề kết nối API thanh toán |

  - Trở ngại & giải pháp

| Trở ngại | Người gặp | Giải pháp đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định | Dev2 | Tối ưu lại truy vấn SQL, làm việc với nhóm database để cải thiện hiệu suất |
| Vấn đề kết nối API thanh toán | Dev3 | Liên hệ bộ phận API để kiểm tra log, xác định nguyên nhân và fix kết nối |

  - Điều chỉnh tiến độ và kế hoạch

    - Dev2 sẽ tập trung tối ưu câu truy vấn trước khi kết nối với UI, Dev1 hỗ trợ test API liên quan nếu cần.

    - Dev3 phối hợp với Dev2 và bộ phận API để đảm bảo kết nối thanh toán ổn định.