Bai 6

- Xác định Mục tiêu Sprint: Hoàn thiện các chức năng chính để người dùng có thể quản lý công việc cơ bản (tạo, chỉnh sửa và đánh dấu hoàn thành công việc).

- Chọn User Stories từ Product Backlog:

  - Tạo công việc

    - Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể quản lý và ghi nhớ các nhiệm vụ cần làm.

    - Liên quan trực tiếp mục tiêu Sprint vì đây là chức năng quan trọng nhất của app.

  - Chỉnh sửa công việc

    - Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa nội dung công việc để cập nhật thông tin khi cần.

    - Quan trọng để người dùng điều chỉnh công việc sau khi tạo.

- Phân chia User Stories thành các task nhỏ:

  - Tạo công việc

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| 1. Tạo UI | Form nhập tên công việc, mô tả, hạn hoàn thành |
| 2. Tạo API | API tạo công việc (POST /tasks) |
| 3. Validate | Kiểm tra rỗng, độ dài chuỗi |
| 4. Kiểm thử | Test UI + Backend + Test tạo công việc thành công |

  - Chỉnh sửa công việc

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| 1. Tạo UI chỉnh sửa | Modal hoặc trang riêng để sửa công việc |
| 2. Tạo API | API update công việc (PUT /tasks/:id) |
| 3. Đồng bộ UI – Backend | Update giao diện sau khi sửa |
| 4. Kiểm thử | Test sửa thông tin, cập nhật đúng DB |

- Ước lượng công việc cho mỗi User Story:

  - Tạo công việc(M): UI + API + Validate

  - Chỉnh sửa công việc(L): Phức tạp nhất, nhiều tương tác UI/Backend